义乌市中心医院关于年度零星工程代建服务项目的采购公告
一、采购组织类型：分散采购
二、采购方式：综合评分法
三、采购需求一览表：
	序号
	采购内容
	服务期限
	预算
	备注

	1
	年度零星工程代建服务项目
	2年
	400万元
	预算是指累计委托管理的零星工程总量



四、合格投标人的资格要求：
1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条要求。
2.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。
3.本次招标项目不接受联合体投标，不允许转包和分包。
五、采购文件的获取：
采购人不再向投标人提供纸质招标文件，请投标人自行在义乌市中心医院官网(http://www.ywzxyy.com/)下载获取。
六、投标截止时间和地点：
[bookmark: _GoBack]本次招标采用不见面招标，请各供应商按技术标和商务标分开装订密封（技术标和商务标正本一份副本二份），密封袋封面处注明投标公司、技术标、商务标、联系人、联系方式，并在封标处盖章。请将标书在2026年8月24日17时前寄送至义乌市中心医院行政楼一楼109室采购招标中心（江东中路699号）。收件人：金老师，联系电话：0579-85208030 。
七、开标时间及地址：
本项目开标时间：2026年8月25日9时。本项目不要求投标人到开标现场开标。开标地址：义乌市中心医院行政楼1楼109室。若本项目开标时间调整，不另行通知。
8、 其他事项：
1. 对本次招标提出询问，请按以下方式联系：金老师0579-85208030；
   

                                    义乌市中心医院 
                                     2026年8月19日 
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第一章  采购需求
一、采购内容
义乌市中心医院年度零星工程代建服务采购项目
1.投标须知：
1.1采购方不统一组织投标方前往项目实施场地踏勘，根据项目实际投标需求，投标方可自行前往项目实施场地进行现场探勘，以获取编制投标文件所需资料，如投标方因未现场踏勘原因导致投标文件出现错误或遗漏的，由投标方自行承担责任。
1.2投标单位在考察过程中发生的各类事件及所发生的各项费用，均由投标单位自行承担。采购人概不负责。
1.3采购人向投标单位提供的有关现场的数据和资料，是采购人现有的能被投标人利用的资料，采购人对投标人据此做出的任何推论、理解和结论不负责任。
1.4现场踏勘完毕，将认为投标人己了解现场情况，并充分理解了为之所承担的风险、义务和责任。
2.服务内容
2.1项目概况
为解决过往工程建设管理短板，提升项目建设质效、严控投资成本、规范建设流程，需采购一家全过程代建服务单位，实行项目前期筹备、建设实施、竣工验收、移交归档等全流程集中建设管理模式。
2.2服务内容
根据甲方批准的建设计划，乙方组织项目前期工作，包括组织方案设计及施工图设计和优化，组织审核项目预算（施工图预算）编制工作，组织项目服务、施工、主要材料设备采购等招标活动，并签订合同，组织项目施工。
2.3服务范围
（1） 组织投资估算在500万元以下工程项目的工程设计服务单位招选、监管工作。
（2） 组织投资估算在500万元以下工程项目的工程监理服务单位招选、监管工作。
（3） 组织单个项目投资估算20万元（不含） 以内零星工程施工单位招选、监管工作；服务期限2年或累计委托零星工程总量达到400万元（含）的限额。
二、服务要求
1.总体要求
1.1根据甲方批准的建设计划，乙方组织项目前期工作，包括组织方案设计及施工图设计和优化，组织审核项目预算（ （施工图预算）编制工作，组织项目服务、施工、主要材料设备采购等招标活动，并签订合同，组织项目施工，负责办理项目施工中出现的设计变更等手续，组织项目竣工验收，组织项目竣工结算，负责将项目竣工及有关项目建设的技术资料完整地整理汇编移交，在工程质量保修期内，负责承担相应的义务和责任。
1.2由代建单位实施统一管理，涵盖工程服务单位招选、监管工作。
1.3代建服务年限为两年或累计委托管理的零星工程总量达到400万元（含）的限额；
1.4代建服务费用计取参照财建[2016]504号财政部关于印发《基本建设项目建设成本管理规定》的通知附件计取方式结合投标让利率进行计取。
1.5工程施工费用计取参照最新版计价依据、计价文件计算工程量和套用定额结合投标让利率进行计取。包括但不限于：《浙江省房屋建筑与装饰工程预算定额（2018版）》《浙江省通用安装工程预算定额（2018版）》、 《浙江省建设工程计价规则（2018版）》及省、市有关造价文件补充规定。让利率不低于10%。
2.服务能力要求
2.1投标人具备工程及工程服务单位招选经验或全过程工程咨询经验。
2.2项目管理团队
2.2.1项目负责人：应具备高级工程师职称；拥有医院基建代建项目负责人业绩。
2.2.2核心专业人员配置：配备建筑、结构、弱电（医疗专项）、造价、安全管理等专职人员；
2.2.3人员提供社保缴纳证明。
3投标人对医院建设特点理解到位，有总体实施及管理方案。
[bookmark: _Toc24414]
第二章 成交评定标准
为公正、公平、科学地选择成交供应商，根据《中华人民共和国政府采购法》等有关法律法规的规定，并结合本项目的实际，制定本办法。
一、本项目采用综合评分法。
二、谈判文件的组成
由技术文件组成。
1技术标:
应包括下列内容（并不仅限于以下）并应按顺序装订成册，技术标文件要有目录，并注明页码：(复印件需加盖单位公章，提供的所有证书应在有效期内)
	技术标文件目录
	

	序号
	需提供资料
	
	页码
	备注

	1
	投标单位情况介绍
	
	
	

	2
	有效的营业执照副本复印件
	
	
	

	3
	法定代表人身份证复印件
	
	
	

	4
	授权委托书、授权代表身份证复印件
	如法定代表人出席投标会的不须提供。
	
	

	5
	相关业绩
	2023年1月1日至提交投标文件截止日前，投标人承担的同类项目。
证明材料：合同复印件。
	
	

	6
	项目运作的详细方案
	
	
	

	7
	招标文件服务要求中规定需要投标人作出说明或描述的。
	
	
	

	8
	投标人认为须提供的其他资料。
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第三章   评标办法

本项目总分为100分。其中技术分80分、商务报价20分。
1、技术评审 (总分80分)
评标小组根据评分细则，对各投标人的技术部分进行书面审核和评论后，由各专家独立酌情给分，打分时保留小数1位，每人一份评分表，并签名。在统计得分时，如果发现某一单项评分超过评分标准规定的分值范围，则该张评分表无效。投标人最终得分为评标小组所有成员的有效评分的算术平均值，计算时保留小数2位。

	序号
	评分项
	类型
	评审因素
	分值

	1
	业绩
（20分）
	客观分
	自2023年1月1日起，投标人承担的同类项目业绩（要求提供合同复印件），每个业绩得5分，最高得20分。同类项目指医院 / 医疗卫生建筑代建或全过程咨询项目；
	20分

	2
	项目管理团队配置
（20分）
	客观分
	项目负责人：具备高级工程师职称（5分）；拥有医院基建代建项目负责人业绩（5分）。提供社保缴纳证明；
	10分

	
	
	客观分
	核心专业人员配置：配备建筑、结构、造价、弱电（医疗专项）、安全管理等专职人员；每缺一个岗位扣2分。提供社保缴纳证明；
	10分

	3
	项目管理方案
（40分）
	主观分
	投标人对医院建设特点理解，制定项目总体管理方案。
	20分

	
	
	主观分
	对投标人在零星工程施工、服务单位招选及监管服务方案进行打分。
	20分



2、 商务评审 (总分20分)
根据“二、服务要求”中的要求进行报价。满足招标文件要求且投标让利率最高的投标报价为让利基准值，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=(1-让利基准值）／（1-投标报价）×分值，保留小数 2 位。
	序号
	评分项
	类型
	评审因素
	分值

	1
	代建服务费
	价格
	价格分计算公式：投标报价得分=(1-让利基准值）／（1-投标报价）×20%×100，保留小数 2 位。
	20


3、投标人的综合得分为以上两部分评分的总和。
4、推荐中标候选人。
评标小组完成评标后，按总得分由高到低排定顺序，由得分从高到低推荐第一名为中标候选人。
12
附件1
报价一览表
	名称
	项目
	报价（让利率）

	年度零星工程代建服务项目
	代建服务费
	

	备注：



注: 1、报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或者由法定代表人或授权委托人签字或盖章，否则其投标作无效标处理。
2、投标报价是履行合同的最终价格，应包括运维人员工资、社保、技术指导、售后服务、税金、利润等完成本项目服务的所有费用。投标人的报价如有缺漏项，也将被视为投标优惠，已包含在总价范围内。

       投标人名称（盖章）：

                 法定代表人或授权代表（签字）：

联系方式：                             
     
          日期：    年   月   日

